| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ##### Έδρα: Ελεούσα Αρ.Αποφ.: 336/2014 | ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 14/20-11-2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Επέκταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Δ.Κ. Ελεούσας», το οποίο εκτελεί η «ΔΟΚΟΣ ΑΤΕΒΕ» |
| --- | --- |

Στην Δημοτική Κοινότητα Ελεούσας και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου που βρίσκεται στο παλαιό Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Λασκαρίνας 3α , σήμερα στις 20 του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 19.00 συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ζίτσας, ύστερα από την αριθμ. 22172/14-11-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ., η οποία δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δημαρχείου και στην ιστοσελίδα του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό ή γνωστοποιήθηκε στον κ. Δήμαρχο, στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, στον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Ελεούσας και στους Προέδρους ή εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη σχετικής αποφάσεως.

Η πρόσκληση επίσης κοινοποιήθηκε ή γνωστοποιήθηκε στον αναπληρωτή Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Νέων  της Δημοτικής Ενότητας Πασσαρώνος (λόγω παραίτησης της Προέδρου) και στους Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων Νέων των Δημοτικών Ενοτήτων, Εκάλης και Μολοσσών.

Στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου σε σύνολο είκοσι επτά (27) Δημοτικών Συμβούλων βρέθηκαν παρόντες κατά την έναρξη της συνεδρίασης οι είκοσι δύο  (22), δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

| - Λιάκος Παναγιώτης - Σταλίκας Γεώργιος - Βότσικας Αλκιβιάδης - Σφήκας Νικόλαος - Γεωργούλη Γιαννούλα - Ράρρας Φώτιος - Καρατασίτσας Ανέστης - Μάστακας Θωμάς - Μπότσιου Δήμητρα - Λάμπρου Δημήτριος - Παπαδημητρίου-Θεμελή Χριστίνα - Παπαγιαννόπουλος Χρήστος | - Γκουγιάννος Ευάγγελος - Γαρδίκος Βασίλειος - Τσακανίκας Δημήτριος - Λεοντίου Κων/νος - Γκαραλέας Δημήτριος - Xανδόλιας Απόστολος - Βούζας Χρυσόστομος - Στέφος Θεόδωρος - Μανούσης Σωτήριος - Ματσάγκας Εμμανουήλ |
| --- | --- |

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ     Δ. Σ.

- Μαλισσόβας Παναγιώτης

- Γρίβας Περικλής

- Μιχάλης Στέφανος

- Καλογήρου Ιωάννα

- Καλόγηρος Δημήτριος

οι οποίοι δεν είχαν προσέλθει αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Στη συνεδρίαση παρέστησαν:

- Ο Δήμαρχος κ. Πλιάκος Μιχαήλ

- Πρόεδροι και Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων.

- Ο υπηρεσιακός Γραμματέας κ. Δρόσος Ιωάννης για την τήρηση των πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Μαλισσόβας Παναγιώτης προσήλθε στην συνεδρίαση κατά την συζήτηση του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, ενώ η Δημοτική Σύμβουλος κα Καλογήρου Ιωάννα προσήλθε κατά την συζήτηση του 9ου θέματος.

Επί του 17ου θέματος της ημερήσιας διάταξης:

Στο συγκεκριμένο θέμα συμμετείχε με δικαίωμα ψήφου ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Ελεούσας κ. Αθανασίου Δημήτριος.

Ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στην προϊσταμένη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος του Δήμου κα Σιαμπίρη Δέσποινα, η οποία αναφέρθηκε στα κυριότερα σημεία της έγγραφης εισήγησης, που είχε δοθεί έγκαιρα στους Δημοτικούς Συμβούλους και έχει ως εξής:

«Από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος του Δήμου Ζίτσας, έχει διαβιβασθεί με το υπ’ αριθ. 22303/14-11-2014 έγγραφο της, ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και το 1ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Επέκταση Εσωτερικού Δικτύου Ύδρευσης ΔΚ Ελεούσας Δήμου Ζίτσας» με ανάδοχο την εταιρεία ΔΟΚΟΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε.

Ο 1ος ΑΠΕ συντάχθηκε με σκοπό την τακτοποίηση των ποσοτήτων, καθώς και τη σύνταξη τιμών μονάδος νέων εργασιών που κρίνονται απαραίτητες για την ολοκλήρωση του ανωτέρου έργου.

Το ύψος της δαπάνης του έργου, το οποίο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΕΣΠΑ και έχει εκτελεσθεί σε ποσοστό 80% ανέρχεται σύμφωνα με τον παρόντα 1ο ΑΠΕ στο ποσό των 953.205,02 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Ήτοι χωρίς υπέρβαση του εγκεκριμένου συμβατικού αντικειμένου.

Ύστερα από τα παραπάνω προτείνεται, η έγκριση του 1ου ΑΠΕ και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Επέκταση Εσωτερικού Δικτύου Ύδρευσης ΔΚ Ελεούσας Δήμου Ζίτσας» με ανάδοχο την εταιρεία ΔΟΚΟΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. σύμφωνα και με την υπ’ αριθ. 8/438/30-10-2014 θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων».

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά, το οποίο αφού έλαβε υπόψη του την παραπάνω εισήγηση και την σύμφωνη γνώμη και θετική ψήφο του Προέδρου της Δ.Κ. Ελεούσας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση του 1ου ΑΠΕ και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Επέκταση Εσωτερικού Δικτύου Ύδρευσης ΔΚ Ελεούσας Δήμου Ζίτσας» με ανάδοχο την εταιρεία ΔΟΚΟΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. σύμφωνα και με την υπ’ αριθ. 8/438/30-10-2014 θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων».

Η  Απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό  336/2014.

Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως:

| Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΛΙΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |  | ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ. Τ.Υ. |
| --- | --- | --- |

# Ακριβές Απόσπασμα

Μ.Ε.Δ.

ΔΡΟΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Υπηρεσιακός Γραμματέας

# Δημοτικού Συμβουλίου